Canvas do Projeto

Sistema de Atendimento e Gerenciamento de Chamados de TI

| JUSTIFICATIVA Setores de TI, mesmo em organizações pequenas, frequentemente não têm uma ferramenta estruturada para registrar e acompanhar chamados de suporte — o que causa perda de solicitações, falta de histórico e dificuldade de medir o desempenho da equipe. Soluções prontas (como o GLPI) são robustas, porém complexas de configurar. Este projeto propõe uma solução web enxuta e sob medida. |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO SMART Desenvolver, até a data de entrega do TCC, uma plataforma web funcional de gerenciamento de chamados de TI, contemplando os perfis Solicitante, Técnico e Gestor/Administrador, com abertura, atendimento, encerramento e acompanhamento de chamados, validada por testes automatizados e demonstração funcional perante a banca. | BENEFÍCIOS Centralização dos chamados em um único lugar; histórico completo de atendimentos; visibilidade gerencial via dashboard; redução do tempo de resposta ao usuário; base pronta para evolução futura (anexos, notificações, SLA). | PRODUTO Sistema web (Django) de chamados de TI com autenticação por perfil, Central do Solicitante, Fila do Técnico, Dashboard gerencial e documentação técnica completa (requisitos, diagramas UML, testes automatizados). |
| REQUISITOS Login por perfil; abrir chamado (categoria, tipo, título, descrição); fila de atendimento visível aos técnicos; assumir e fechar chamado com comentário obrigatório; reabertura pelo solicitante; redistribuição pelo gestor; dashboard com indicadores. |  | STAKEHOLDERS Autor do projeto (desenvolvedor); orientador do TCC; banca avaliadora; usuários-piloto (solicitantes e técnicos de teste); futura organização interessada em adotar o sistema. |
| PREMISSAS Acesso a ambiente de desenvolvimento local (Python/Django); conhecimento técnico adquirido ao longo do projeto; escopo ajustável conforme o calendário acadêmico. | GRUPOS DE ENTREGA (EAP RESUMIDA) 1) Escopo e requisitos · 2) Modelagem UML · 3) Ambiente + autenticação · 4) Módulo Solicitante · 5) Módulo Técnico · 6) Dashboard · 7) Testes automatizados · 8) Documentação de gestão · 9) Apresentação final. | RESTRIÇÕES Prazo definido pelo calendário acadêmico; desenvolvimento por um único integrante; sem orçamento para hospedagem paga; sem infraestrutura de servidor própria. |
| LINHA DO TEMPO / MARCOS Escopo → Modelagem UML → Ambiente + Autenticação → Módulo Solicitante → Módulo Técnico → Dashboard → Testes Automatizados → Documentação de Gestão → Apresentação / Defesa. |  |  |
| EQUIPE Autor do projeto, atuando como desenvolvedor, analista e testador. Orientador do TCC em supervisão acadêmica. | RISCOS Atraso de cronograma, mudança de escopo, indisponibilidade do desenvolvedor único, falhas de segurança e incompatibilidade de versões — detalhados na Análise de Risco (documento apartado). | CUSTOS Sem custos de licenciamento (stack open-source: Python, Django, SQLite, Bootstrap). Custo principal: horas de desenvolvimento do autor. Eventual custo futuro de hospedagem, caso o sistema seja colocado em produção. |