Análise de Risco

Sistema de Atendimento e Gerenciamento de Chamados de TI

# Sobre este documento

Os riscos abaixo foram identificados considerando a natureza do projeto (TCC desenvolvido por um único integrante, com prazo acadêmico definido) e o histórico já observado durante o desenvolvimento (como o problema de compatibilidade com o Python 3.14, tratado no item R04). O nível de risco foi estimado qualitativamente a partir da combinação entre probabilidade e impacto.

Legenda de nível:    Baixo       Médio       Alto

| ID | Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | Nível | Estratégia de Mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Atraso no cronograma por acúmulo de atividades acadêmicas | Prazo | Alta | Médio | Alto | Desenvolvimento em etapas incrementais e testáveis (já adotado), com folga antes da entrega final | Autor do projeto |
| R02 | Mudança de escopo durante o desenvolvimento (scope creep) | Escopo | Média | Médio | Médio | Escopo formalizado em documento; novas funcionalidades avaliadas e priorizadas antes de implementar | Autor / Orientador |
| R03 | Indisponibilidade do único desenvolvedor (bus factor) | Recursos Humanos | Baixa | Alto | Médio | Código e decisões técnicas documentados (README, comentários, diagramas) | Autor do projeto |
| R04 | Incompatibilidade entre versões de dependências (Python/Django) | Técnico | Média | Médio | Médio | Versões fixadas em requirements.txt; já ocorreu uma vez (Python 3.14) e foi corrigido rapidamente | Autor do projeto |
| R05 | Perda de dados por ausência de backup do banco local | Técnico | Média | Alto | Alto | Backup periódico do arquivo db.sqlite3 e versionamento do código-fonte em Git | Autor do projeto |
| R06 | Exposição de dados sensíveis (SECRET_KEY, DEBUG ativo) | Segurança | Média | Alto | Alto | Mover SECRET_KEY para variável de ambiente e desativar DEBUG antes de qualquer uso fora do ambiente local | Autor do projeto |
| R07 | Baixa cobertura de testes com usuários reais | Qualidade | Alta | Médio | Alto | Suíte de testes automatizados já implementada; testes manuais guiados com colegas antes da entrega | Autor do projeto |
| R08 | Problemas de instalação no ambiente da banca avaliadora | Operacional | Média | Médio | Médio | README detalhado com passo a passo; testar a instalação em outra máquina antes da apresentação | Autor do projeto |
| R09 | Indisponibilidade de rede/internet durante a apresentação | Operacional | Baixa | Alto | Médio | Sistema roda 100% localmente, sem depender de internet para a demonstração | Autor do projeto |
| R10 | Dependência de bibliotecas de terceiros descontinuadas | Técnico | Baixa | Baixo | Baixo | Uso de bibliotecas consolidadas e amplamente mantidas (Django, Bootstrap), poucas dependências externas | Autor do projeto |