Matriz 5W2H

Sistema de Atendimento e Gerenciamento de Chamados de TI

# Sobre este documento

A matriz 5W2H organiza o planejamento do projeto respondendo a sete perguntas para cada etapa de trabalho: O quê (What), Por quê (Why), Onde (Where), Quando (When), Quem (Who), Como (How) e Quanto custa (How much). Ela complementa o cronograma e os diagramas de modelagem já apresentados no Documento de Escopo e na Documentação Técnica.

| O quê | Por quê | Onde | Quando | Quem | Como | Quanto custa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento de requisitos | Definir o escopo e as funcionalidades do MVP do sistema | Análise de sistemas de referência (GLPI/Ápia) e documento de escopo | Etapa 1 do projeto | Autor do projeto | Documento de escopo e requisitos funcionais (RF01-RF25) | Sem custo direto |
| Modelagem do sistema | Formalizar a estrutura do sistema antes de codificar, reduzindo retrabalho | Documentação técnica do projeto | Etapa 2, após o escopo | Autor do projeto | Diagramas UML: Caso de Uso, Arquitetura, Classes e Atividade | Sem custo direto |
| Configuração do ambiente de desenvolvimento | Preparar a base técnica para o desenvolvimento (Django, banco de dados) | Ambiente local (notebook do autor) | Etapa 3 | Autor do projeto | Projeto Django com apps usuarios e chamados, SQLite | Sem custo (stack open-source) |
| Autenticação e controle de acesso | Garantir que cada perfil (Solicitante, Técnico, Gestor, Admin) acesse só o que pode | Ambiente de desenvolvimento | Etapa 4 | Autor do projeto | Login Django + decorator perfil_required, testado por perfil | Sem custo direto |
| Módulo do Solicitante | Permitir abrir e acompanhar chamados | Ambiente de desenvolvimento | Etapa 5 | Autor do projeto | Central de Atendimento, formulário de abertura, comentários e reabertura | Sem custo direto |
| Módulo do Técnico | Permitir atender e encerrar chamados de todos os usuários | Ambiente de desenvolvimento | Etapa 6 | Autor do projeto | Fila de chamados, assumir, comentar e fechar com comentário obrigatório | Sem custo direto |
| Dashboard gerencial | Dar visibilidade de indicadores para Gestor/Administrador | Ambiente de desenvolvimento | Etapa 7 | Autor do projeto | Indicadores, gráficos (Chart.js) e redistribuição de chamados | Sem custo direto |
| Testes automatizados | Garantir que as regras de negócio continuem corretas a cada mudança | Ambiente de desenvolvimento | Contínuo, a partir da etapa 7 | Autor do projeto | Suíte de testes Django (python manage.py test) | Sem custo direto |
| Documentação de gestão do projeto | Formalizar planejamento, riscos e visão geral para a banca | Documento complementar ao TCC | Etapa 8 | Autor do projeto | Matriz 5W2H, Análise de Risco e Canvas do Projeto | Sem custo direto |
| Apresentação / defesa do TCC | Validar o projeto perante a banca avaliadora | Instituição de ensino | Etapa final, conforme calendário acadêmico | Autor do projeto + orientador | Demonstração funcional do sistema rodando localmente | Sem custo direto |